ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № 0000/2022 от 01.01.2022 г.

г. В. Новгород

ИП Бойцов Алексей Михайлович, выступающий под торговой маркой "Строительная Компания Плотник", именуемый в дальнейшем "Исполнитель, в лице Бойцова Алексея Михайловича, действующего на основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя от 23 июня 2010 г за основным государственным регистрационным номером записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя 310 533 117 400 026, с одной стороны и Гражданин Российской Федерации …..........., именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор, подготовленный Бойцовым Алексеем Михайловичем, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Исполнитель организует выполнение общестроительных работ собственными или привлеченными силами и средствами по строительству бани из  профилированного бруса, размером по  внешним осям наружных стен …........................м  (далее именуемого - «Объект»), а Заказчик обеспечивает создание необходимых условий для выполнения работ, принимает законченный строительством Объект и оплачивает обусловленную договором полную его стоимость.

1.2.        Строительство   Объекта   осуществляется   по   согласованной   с   Заказчиком   технической   документацией: техническому описанию (Приложение № 1) и эскизному проекту (Приложение №2).

1.3.        Строительство Объекта осуществляется на предоставленной Заказчиком строительной площадке (земельном участке) по адресу: …..............................

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Договорная цена остается неизменной с даты поставки материалов на участок заказчика и составляет ________рублей (_____________ рублей).

2.2. Оплата производится в два этапа. Оплата осуществляется наличными.

2.3. Оплата при завозе материала на участок составляет: ______ рублей (_________рублей).

2.4. Окончательный расчет производится при завершении работ. Заказчик выплачивает Исполнителю   сумму, которая составляет __________ рублей (____________ рублей).

2.5. Окончательная оплата производится на объекте при подписании Акта выполненных работ.

2.6. Право собственности на готовый Объект переходит к Заказчику после полной оплаты сумм, указанных в Договоре и всех дополнительных соглашениях.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.        Для выполнения условий настоящего договора Исполнитель обязан:

3.1.1.     Согласовать с Заказчиком техническую документацию (техническое описание и эскизный проект предполагаемого Объекта) оформив необходимую документацию приложениями к договору.

3.1.2.     Организовать техническую подготовку для исполнения условий договора.

3.1.3. ______00/00/2022_____ организовать начало поставки на площадку Заказчика необходимых строительных материалов, деталей и конструкций в соответствии с технической документацией. Погрузочно-разгрузочные работы строительных материалов и оборудования осуществляются бесплатно при условии, что расстояние от места разгрузки до края фундамента не превышает 30 (тридцать) метров. Перенос материалов свыше 30 метров оплачивается дополнительно бригаде строителей из расчета 700 руб за 1 м3 стройматериалов за каждые последующие 10 (десять) метров.  Доставка материалов и оборудования от места загрузки по адресу г. Пестово Новгородской области до площадки Заказчика в пределах 500 км (по спидометру) осуществляется бесплатно. Доставка материалов свыше указанного расстояния оплачивается Заказчиком дополнительно водителю грузового автомобиля из расчета 90-100-110(Девяносто) рублей за 1км из расчета 1 (одна) автомашина. Доставка строительного материала осуществляется автомобилем (с прицепом, без прицепа) Исполнителя не повышенной проходимости (Типа КАМАЗ, МАЗ) по дорогам с твердым покрытием: асфальт, гравий - до места разгрузки материала. В случае отсутствия дорог доставка осуществляется по грунтовым дорогам, бездорожью под ответственность Заказчика. При невозможности подъезда к месту разгрузки автомобиля с прицепом, существует возможность перегруза материала с прицепа на автомобиль. Стоимость перегруза оплачивается Заказчиком дополнительно бригаде строителей из расчета 500 руб. за 1(один) м3 стройматериалов. При движении по бездорожью водитель самостоятельно визуально определяет возможность проезда автомобиля на основании погодных условий, качества дороги или места проезда, личного опыта, и информирует Заказчика о возможности проезда автомобиля. При застревании автомобиля на подъездных дорогах к участку или на самом участке, Заказчик обязан оказывать водителю содействие для продолжения дальнейшего движения как к месту доставки, так и на обратном пути. Заказчик обязан заранее проинформировать исполнителя о возможных труднопроходимых местах на пути доставки груза и принять меры для решения проблемы труднопроходимых мест.

3.1.4. Организовать   строительство   в   соответствии   согласованной   с   Заказчиком   технической   документацией (техническим описанием и эскизным проектом), исходя из договорной стоимости Объекта.

3.1.5. По готовности сдать Объект Заказчику в светлое время суток с оформлением Акта сдачи-приемки.

3.2. Уборка строительного мусора в Объекте производится Исполнителем и организовывается в согласованном с Заказчиком месте в районе строительной площадки. Вывоз мусора Исполнитель не осуществляет.

3.3. Для выполнения условий настоящего договора Заказчик обязан:

3.3.1.  Определить границы своего участка, месторасположение будущего строения, подготовить чертеж, на котором указана привязка будущего строения к местности.

3.3.2. Своевременно к началу строительства предоставить ровную строительную площадку, подготовить подъездные пути на расстояние не более тридцати метров от края фундамента к месту строительства Объекта, чтобы подъездной путь был достаточных размеров для проезда большегрузного транспорта и на его пути не имелось никаких препятствий, в том числе подземных. Заказчик подготавливает места и надлежащие условия для складирования и хранения строительных материалов, оборудования и техники, а при необходимости также должен получить в установленном порядке разрешение на строительство и производство работ в соответствии с действующим законодательством.

3.3.3. Обеспечить представителям Исполнителя беспрепятственный доступ на строительную площадку.

3.3.4. Обеспечить бригаду строителей питьевой и технической водой.

3.3.5. Предоставить проживание для бригады строителей, если таковых не имеется Исполнитель завозит бытовку 2х3 м, которая оплачивается дополнительно в размере 25 000 руб.

3.3.6. Обеспечить подключение к электросети, если поставляется бензогенератор Исполнителя, Заказчик должен обеспечить его работу топливом АИ — 92 (не менее 20 л/сутки) и оплатить аренду в размере 15 000 рублей.

3.3.7. После получения письменного или устного уведомления от Исполнителя о готовности Объекта, в сроки, установленные уведомлением, принять Объект и подписать Акт сдачи-приемки, а если Заказчик не может лично участвовать в приёмке, он должен обеспечить третье лицо надлежаще оформленной доверенностью, для участия в приёмке объекта. В доверенности должны быть указаны полномочия лица на участие в приёмке и подписание Акта сдачи-приёмки, доверенность передаётся представителю Исполнителя и прилагается к Акту.

3.4. Выплатить стоимость Объекта в установленном договором порядке и размере. Оплата стоимости Объекта, подтверждает соответствие Объекта настоящему договору:

3.4.1. В случае, если Заказчик производит оплату по Договору безналичным способом, то в подтверждение оплаты он должен иметь либо банковскую квитанцию с указанием назначения платежа и номером настоящего Договора, либо надлежащим образом заверенное банком-плательщиком платёжное поручение с указанием назначения платежа и номером данного Договора, по просьбе Исполнителя,

Заказчик обязуется представить ей подлинники    вышеуказанных документов.

3.5. Заказчик вправе осуществлять надзор за ходом строительства, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

3.6. Во время нахождения на незавершённом Объекте Заказчик обязан соблюдать правила по технике безопасности, а после окончания строительства обязуется соблюдать Правила эксплуатации.

3.7. Расторжение договора в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, указанных настоящим Договором.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОБЪЕКТА

4.1. Срок выполнения общестроительных работ не более 30 35 календарных дней, с момента начала поставки на площадку Заказчика строительных материалов. В случае необходимости изменения конструкции объекта по вине Заказчика, требующие остановки работ, демонтажа, срок выполнения работ переносится на срок согласования изменений и выполнению работ по ним.

4.2. По завершении строительства Исполнитель сообщает Заказчику о готовности Объекта и дату его приемки.

4.3. Сдача Объекта Исполнителя и приемка его Заказчиком производится уполномоченными лицами путем осмотра Объекта, оформлением Акта сдачи-приемки и подписанием его обеими Сторонами договора.

4.4. В случае отказа от подписания Акта сдачи-приемки Заказчиком в определенный договором срок, без предоставления Исполнителю письменного отказа от приемки работ с перечислением претензий, Исполнитель имеет право подписать Акт приема-сдачи Объекта в одностороннем порядке.

4.5. В случае расторжения договора или его приостановки по вине Заказчика, а также отказа в оплате окончательного этапа работ в течение семи дней после завершения работ Исполнитель оставляет за собой право произвести демонтаж дома с последующим вывозом материала с участка Заказчика.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Исполнитель гарантирует целостность конструкции и кровли объекта и его соответствие технической документации. Срок гарантии -1 (один) год с момента подписания Акта сдачи-приемки.

5.2. Исполнитель не несет ответственности за недостатки, появившиеся вследствие естественного износа (усушка, разбухание материала и появление трещин усушки на стенах из бруса) отдельных элементов конструкции и за возможные возникновения дефектов древесины при несоблюдении правил эксплуатации, указанных в приложении №3.

5.3. Гарантийные обязательства Исполнитель не включают в себя безвозмездное выполнение дополнительных работ, например, работы по перетяжке досок пола и обшивочной доски, потребность ремонта столбчатых опор, которые могут возникнуть в ходе эксплуатации Объекта.

5.4. При выполнении условий договора допускается применение различных общепринятых в строительстве технических решений по стыковке бруса, обшивочной доски и досок пола по длине, сплочение и удлинение балок и т.д., если это не влечет ухудшения эксплуатационных характеристик Объекта.

5.5. В течение гарантийного срока не допускается перепланировка строения, перенос и установка перегородок, прорезка проемов в несущих стенах, увеличение существующих проемов, удалять и надрезать балки, стойки и стропила, пристройка снаружи каких-либо конструкций, непредусмотренная отделка несущих стен, монтаж и использование систем отопления.

5.6. Гарантия не распространяется на деревянные филенчатые двери и деревянные окна.

5.7. Исполнитель не несёт ответственности за качество материалов, предоставленных или рекомендованных к использованию Заказчиком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Ответственность Исполнителя:

6.1.1. Исполнитель отвечает за сроки выполнения договора, и в случае нарушения сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Исполнителя оплаты неустойки в размере 0,03% (ноль целых три сотых процента), расчёт неустойки производится с учётом стоимости невыполненных работ, за каждый день просрочки. Стоимость невыполненных работ определяется на основании Акта о невыполненных работах, подписанного Сторонами.

6.2. Ответственность Заказчика:

6.2.1. Заказчик отвечает за своевременное предоставление строительной площадки под строительство объекта и подъездных путей для разгрузки и складирования материалов, оборудования и техники. В случае невыполнения указанных требований, Исполнитель вправе перенести сроки строительства по своему усмотрению и потребовать возмещения затрат на проведение подготовительных работ.

6.2.2. Заказчик несет ответственность за своевременную приемку и оплату стоимости объекта. За просрочку платежей по договору Исполнитель вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки в размере 0,03% (ноль целых три сотых процента), от суммы просроченных платежей за каждый день просрочки.

6.3. Стороны не несут ответственности по настоящему договору, если невозможность исполнения условий по договору наступила в силу непреодолимых форс-мажорных обстоятельств, непосредственно повлиявших на исполнение договора.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в процессе выполнения условий договора, будут разрешаться путем переговоров, вместе с тем, Стороны согласовали в соответствии со ст. 32 ГПК РФ, что при невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров, споры подлежат рассмотрению в суде по месту регистрации Исполнителя.

7.2. Любые дополнительные работы, произведенные рабочими Исполнителя во время выполнения работ по договору, оплачиваются Заказчиком по расценкам Исполнителя.

7.3. Строительные материалы, оставшиеся после завершения работ по договору, остаются Заказчику.

7.4. Для изготовления деревянных стен и балок применяется не сушеная древесина, требующая во избежание появления синевы и плесени, своевременной обработки защитными средствами и регулярного проветривания. Обязанность по обработке древесины защитными средствами лежит на Заказчике.

Строительные конструкции для изготовления, которых применяется сухая древесина (стены, доска пола, обшивочная доска, деревянные окна и двери), требующие во избежание возможных деформаций и разбухания, поддержания нормативного температурно-влажностного режима, который обеспечивает Заказчик.

При отделке строения применяется сухой пиломатериал, требующий, во избежание возможных деформаций и разбухания, поддержания нормативного температурно-влажностного режима, который обеспечивает Заказчик.

7.5. Изменения, дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями и действительны только в том случае, если составлены в письменной форме в 2 (двух) экземплярах и подписаны обеими Сторонами.

7.6. Договор вступает в силу с момента подписания, и заканчивается с момента выполнения Сторонами обязательств по договору и полного взаиморасчета по оплате. В случае если денежные средства предоплаты не поступили в срок, указанный в Договоре, на расчетный счет или в кассу Исполнителя по вине Заказчика, Исполнитель вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.

7.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у Исполнителя, другой -у Заказчика.

7.9. Все перечисленные в настоящем Договоре приложения №1, №2, №3 и №4 согласованы Сторонами по форме и содержанию и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. Дополнительные соглашения, которые могут быть составлены в будущем, так же будут являться его неотъемлемой частью.

7.10. Стороны прочли текст настоящего Договора, всех его Приложений и полностью понимают их содержание. Заключая данный Договор, Стороны находятся в здравом уме и доброй памяти, действуют добровольно и нацелены на исполнение всех его условий.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Исполнитель ИП Бойцов Алексей Михайлович ИНН 531301585005 ОГРН 310533117400026 Контактный телефон: 8 (921) 199 55 88 Подпись «Исполнителя» ________________ Бойцов А.М. |  | Заказчик Ф.И.О.: Паспорт: Выдан: Дата выдачи: Контактный телефон: Подпись «Заказчика» _______________________ |
| --- | --- | --- |

Приложение №1 Технические условия строительства одноэтажной бани из бруса.

к ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА   № 0000/2022 от 01.01.2022 г.

Силовая конструкция.
1.0.  Фундамент. Опорно-столбчатый из цементо - бетонных блоков, отдельные опоры размером 400х400 мм устанавливаются под баню на песчаную подушку (20-30 см). ПГС завозиться на участок «Заказчиком».

Свайно — винтовой / железобетонные сваи, «Заказчика». Ставится предварительно, до завоза комплекта материалов.  
2.0. Нижнее основание. Два ряда бруса:

- Под внешние стены, брус нестроганый, естественной влажности -100х150 мм, 150х150 мм, 200х150 мм.

-Под внутренние стены, брус нестроганый, естественной влажности - 100х150 мм.

2.1. При сборки первого венца обвязки, проверяются диагонали периметра будущего строения и линейность соединений, при стыковке бруса по длине, с помощью рулетки или веревки.

2.2. Первый ряд укладывается на фундамент через рубероид в два слоя. Если фундамент имеет оголовки, то брус крепится минимум двумя оцинкованными сантехническими болтами к каждому оголовку сваи через технические отверстия.

2.3. Угловые и продольные соединения нижних венцов бруса запиливаются «В полдерева», без остатка.  Угловые соединения располагаются в шахматном порядке, продольные в разгонку.

2.4. Все соединения и пространство между венцами утепляются джутовым волокном.

2.5. Каждое соединения и стыковка нижнего ряда бруса на столбчатых фундаментах осуществляется строго в месте расположения центра опоры фундамента.

2.6. Угловые соединения скрепляются между собой черными гвоздями 150 мм.  Верхний ряд крепиться к нижнему металлическими черными гвоздями 6х200-250 мм, расстояние между креплениями не более 2,0 м. Величина зазора угловых и продольных соединений бруса обвязки не должны превышать 3 мм.

3.0.  Лаги, балки.

3.0.1. Лаги пола - брус нестроганный, естественной влажности - 50х150 мм / 50х200 мм.

3.0.2. Балки перекрытия- брус нестроганный, естественной влажности - 50х150 мм /50х200 мм.

3.1. Расстояние между лагами пола не должно превышать 590 мм.

3.2. Расстояние между балками межэтажного перекрытия не должно превышать для одноэтажных домов — 950 мм.

3.3. Лаги устанавливаются во вторую обвязку на всю ее высоту.

Стыковка лаг пола по длине должна производиться только на брусе нижнего венца обвязки (не в воздухе). Стыковка осуществляется с помощью боковых накладок или установки поперечной доски.

3.4. Доски чернового пола могут укладываться как вдоль, так и поперек лаг. Для настила досок чернового пола, к нижнему торцу лаги вдоль всей ее длинны крепится доска 20х100 мм (при толщине лаги 40-50 мм), либо доска 20х100 мм/ брусок 40х40 мм поперек лаг пола с шагом 1,0 м (при толщине лаги более 50 мм).

3.5. В домах с мансардным этажом, одноэтажных дома балки межэтажного перекрытия устанавливаются на верхнюю обвязку с выносом (250-500 мм, согласно п. 7.5) и являются подстропильной доской.

3.6. Если необходимо нарастить балки (лаги), это делается при помощи накладки (см. схему) соединение балки. Крепление производится как минимум десятью гвоздями, длиной 150мм, и загибом их с обратной стороны.

3.7. Соединенные балки чередуются в шахматном порядке. Между лаг, заподлицо (см. схему) делаем торцевые заглушки, чтобы не выветривать тепло из межбалочного пространства.

3.8. При больших пролетах балки сдваиваются для получения балки сечением необходимой жесткости.

3.9. Для увеличения жесткости межэтажных балок, при необходимости могут устанавливаться контр балки (матицы).

4.0. Стены, перегородки.

4.1 Внешние стены;

- брус профилированный -100х150 мм/150х150 мм/200х150 мм, рабочие размеры строганного бруса 90х140 мм/ 140х140 мм/190х140 мм (шир на выс),

- обработка бруса с внешней   стороны под блок-хаус/прямая на выбор

- 15 количество венцов

4.2. Перегородка несущая;

- брус, профилированный 100х150 мм, рабочие размеры строганного бруса 90х140 мм (шир на выс),

- обработка бруса с внешней   стороны прямая,

-15 количество венцов.

4.3. Используется профилированный брус естественной влажности / принудительной сушки, влажностью не более 20-22%.

4.4. Крепление венцов профилированного бруса между собой производится с помощью деревянного нагеля круглого сечения (материал береза) или металлического нагеля (черные гвозди 6х200-250 мм).

4.5. Расстояние между креплениями не должно превышать более 2,0 м. При минимальной длине простенка в 40-50 см, монтируется не менее двух креплений.  В местах расположения дверных и оконных проемов, обязательно, устанавливаются дополнительные крепежи, на расстояние 25-30 см от края проема. Крепление осуществляется каждого последующего венца с предыдущим, при этом нагеля следует располагать в шахматной прядке относительно друг друга.  Каждый нагель углубляется не менее чем 10 мм от верхней поверхности бруса.

4.6. Угловые и продольные соединения профилированного бруса запиливаются - «В коренной шип».

Параметры шипа для углового соединения не должны превышать следующих значений:

-Проф. брус 90х140 мм - глубина 2 см, ширина 1.5 см;

- Проф. брус 140х140 мм - глубина 3.0 см, ширина 2.5 см;

- Проф. брус 190х140 мм — глубина 4.0 см, ширина — 3.0-3.5 см.

Параметры шипа для продольного соединения не должны превышать следующих значений:

-Проф. брус- 90х140 мм - глубина 3 см, ширина 2.5 см;

-Проф. брус - 140х140 мм - глубина 5.0 см, ширина 4.0 см;

-Проф. Брус -190 х 140 мм — глубина 6.0 см, ширина — 5.0 см.

4.7.  «Т» образное соединение внутренних перегородок между собой и с внешними стенами должно осуществляться в «Четверть» или «Ласточкин хвост» на каждом 4 -м ряду сруба. Остальной перегородочный брус впиливается в примыкающую стену на 3-5 см путем штробления.

4.8. Угловые и продольные соединения запиливаются без остатка, располагаются в шахматном порядке, продольные - «в разгонку». Не допускается, осуществлять продольные соединения бруса длиной менее 1 м, а также под и над оконными и дверными проемами.

4.9. Зазоры при запиле угловых и продольных соединений бруса в срубе не должны превышать 3 мм. Отклонение внешних стен и внутренних перегородок от вертикали не должно превышать 3 мм на 1 п.м.

4.9.1 Для утепления пазов между венцами и угловых соединений прокладывается джутовое льноволокно. Полную конопатку углов, Заказчику, следует произвести самостоятельно через 6-8 месяцев.

5.0. Перегородки — каркасные из бруска - 40х50 мм/40х70 мм, шагом 1.0 м.

5.1. Без закладки утеплителя и монтажа мембран. (Если иное не предусмотрено данным договором).

5.2. При стыковке брусовых стен с каркасными перегородками, следует делать пропилы размером не менее 10 см, во всех точках крепление крайней стойки каркаса к брусу.

5.3. Каркасные перегородки ставятся на лаге перекрытия или поперек нескольких лаг. Установка каркаса на чистовой пол не допускается!

6.0. Стропильная система.

6.1. Стропильная доска - брус нестроганый, естественной влажности — 40х100/40х150 мм / 40х200 мм.

6.2. Горизонтальные стяжки/ боковые стойки - 40х100/40х150 мм.

6.3. Расстояние между стропил для одноэтажных/двухэтажных домов- 950 мм.

6.4. Нижней конец стропила подрезается таким образом, чтобы оставалась плоскость для подшива лобовых досок.

6.5. Важно, устанавливать ветровые укосины для фронтонов из доски 40х100 мм. Необходимо, чтобы укосины одной стороной упирались во фронтон, другим в сруб и впиливался в две -три боковых стойки (если позволяет конструкция дома). Оптимальный угол установки укосин- 45 градусов.

6.6 При монтаже двухскатной крыши, для монтажа стропильной системы заготавливаем треугольные элементы в форме буквы А. Первый и последний треугольные элементы выставляем по уровню, раскрепляем их временными укосинами, натягиваем шнурку между ними или набиваем деревянные доски. См рисунок. Выставляем остальные треугольные элементы по шнурке, временно закрепляя их между собой.

7.0. Обрешетка.

7.1. Обрешетка не сплошная: доска естественной влажности - 20х100 мм, через 20-25 см, с укладкой влагозащитной мембраны «Наноизол D», через контр брусок 20х40 мм, если кровля Ондулин или 40х40 мм во всех остальных случаях.

7.2. Монтаж мембраны начинается с нижней части стропильной системы, рулоны раскатываются поперек стропил с нахлёстом не менее 15 см.

7.3. Нижняя часть первого ряда мембраны запускается на металлический капельник, если последний не предусмотрен, то нижняя часть мембраны заводиться поверх первой доски порешетника. Провис мембраны между стропил допускается не более 2,5 см. Крепление гидроизоляции осуществляется сцеплером.

7.4. Для порешетника используется доска, номинальной толщиной 20 мм. Если доски обрешетки приходиться стыковать, то стыковка на одной стороне крыши относительно другой стороны крыши, должна осуществляться по разные стороны «в разгонку». Доски крепятся к стропилам двумя черными гвоздями 70 мм в каждом соединение.

7.5. Расстояние между досками зависит от вида кровли. Под ондулин расстояние между досками не должно превышать 25 см. Для металлочерепицы с профилем монтерей первая доска порешетника наколачивается с подкладками 1,5-2 см, с целью увеличения ее толщины. Вторя доска крепится с шагом 28 см (расстояние между досками 18 см, при использовании доски 20х100 мм). Каждая последующая доска порешетника монтируется с шагом 35 см (расстояние между досками 25 см, при использовании доски 20х100 мм).

7.6. Для исключения задувания осадков в зимний период под коньком кровли закладывается уплотнитель, если последнего нет в комплекте, то набивается доска/брусок в стык кровельному материалу.

8.0. Фронтоны. Свесы.

8.1. Отделка фронтонов снаружи, осуществляется сухой строганной доской - вагонка сорт «В», без монтажа ветрозащитной мембраны.

8.2. Монтаж обшивки производится горизонтально поперек стоек каркаса шипом к верху (пазом вниз). Крепление обшивки-  оцинкованные гвозди 50 мм в пласть на каждой стойки.  Стыковка обшивки осуществляется только в разгонку. Зазоры при стыковке допускаются минимальные.

8.3. Для вентиляции подкровельного пространства, во фронтоны устанавливаются вентиляционные решетки.

8.4. Важно! Решетки необходимо располагать максимально высоко во фронтонной части, отверстия под решетки должны быть сквозными и максимально большими (соответствовать размеру решетки).

8.5. Стандартная ширина свесов 25 см (ширина трех вагонок), которые подшиваются вагонкой. Крепление «подшивы» осуществляется снизу от земли оцинкованными гвоздями 50 мм.

9.0. Высота конька крыши одноэтажной бани,  при ширине до 6 м – 1.0 м, от 7.0 до 9.0  м -1.5 м, от 10.0 м -2.0 м.
10.0. Кровельный материал —ондулин цвет  КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ на выбор.

10.1. Монтаж любой кровли начинается от карниза (снизу). Вдоль свеса, необходимо натянуть нить, по которой необходимо выровнять первые 3-4 листа.

10.2. При креплении профлиста кровельные саморезы закручиваются в лоток волны, при работе с металлочерпицей кровельные саморезы устанавливаются в лоток под самую волну, кроме 1-го ряда.

11. Терраса.

11.1. На террасе осуществляется установка перил и резных балясин, опорных столбов с регулировочными «Домкратами», которые устанавливаются в верхней части опор.

12. Входные ступени. Монтируются из подручных материалов, без перил и балясин.

13. Ветро-, влагозащита – «Наноизол А». Пароизоляция - «Наноизол В».

13.1. Пол.

13.1.1. Нижний слой: «НАНОИЗОЛ А» укладывается гладкой поверхностью наружу, шероховатой к утеплителю между лагами на черновой пол, огибая каждую лагу сверху.

13.1.2. Верхний слой: «НАНОИЗОЛ B» раскатывается поперёк половых лаг гладкой стороной к утеплителю, шероховатой стороной внутрь помещения.

13.2. Чердачное перекрытие, мансарда.

При устройстве чердачного помещения (холодный чердак), помещения мансарды   пароизоляция «Наноизол B» монтируется только со стороны жилого помещения, шероховатой стороной внутрь помещения.

13.3. При монтаже ветро-, пароизоляционных мембран «Наноизол A и B» наложение полотнищ друг на друга, а также нахлесты на деревянные конструкции должны составлять не менее 20 см, чтобы исключить, поддув и проникновения пара.

13.4. Проклейка швов мембраны «Наноизол B» скотчем не производится, если иное не предусмотрено данным договором. 
14.0 Утепление.

14.1. Утепление пола, потолка: рулонные маты; KNAUF- 100 мм.

14.2. Монтаж теплоизоляции осуществляется таким образом, чтобы он плотно, без каких-либо зазоров прилегал к деревянным балкам, стойкам и т. д. Для этого стойки устанавливаются на 10 мм уже, чем номинальный размер утеплителя.  Если предполагается закладка утеплителя в два слоя и более, то каждый последующий слой укладывается таким образом, чтобы он перекрывал стыковочный шов предыдущего слоя на половину длинны мата.

15.0 Высота потолка - 2,05 м (+/- 5см),

16.0. Чистовой пол –доска, сухая шпунтованная толщиной 27-28 / 35-36 мм.

16.1. Настил половой доски осуществляется поперек деревянных лаг.

16.2. Располагать доску необходимо шипом к входу помещения (пазом от входа).

16.3. Крепится каждая 5-я доска  гвоздями 100 мм в пласть, для возможности осуществления перетяжки.

16.4. При необходимости, допускается стыковка досок пола, которая осуществляется «в разгонку» с минимальными зазорами. 
17.0. Потолок 1-го этажа: - сухая вагонка (хвоя) сорт «В», кроме парной.

17.1. Подшив внутренней вагонки на горизонтальных поверхностях осуществляется поперек потолочных балок, возможно разворачивать вагонку, путем подшива доски 20х100 мм с шагом 1 м.

17.2 Располагать вагонку на потолках необходимо шипом к входу помещения (пазом от входа).

17.3. Крепится вагонка оцинкованными гвоздями 50 мм или финишными гвоздями в пласть на каждой стойки.

17.4. При необходимости, стыковку вагонки правильнее осуществлять в разгонку, если конструктивно нет такой возможности, то сплошной стыковочный шов закрывается плинтусом. При этом величина зазоров должна быть минимальной.

18. Парная: - стены потолок обшиваются осиновой вагонкой сорт «В» через фольгу, устанавливаются полки из осины.

18.1. Подшив вагонки на вертикальных стенах парной осуществляется «горизонтально» или «вертикально» путем монтажа вертикальных маяков из рейки 20х50 мм с шагом 0,5 м.

18.2. Располагать вагонку горизонтально на стенах необходимо шипом к верху (пазом вниз).

18.3. При креплении рейки 20х50 мм к брусовым стенам, в ней следует делать пропилы размером не менее 10 см, во всех точках крепления к брусовым стенам.

18.4. При необходимости, стыковку вагонки правильнее осуществлять в разгонку, если конструктивно нет такой возможности, то сплошной стыковочный шов закрывается плинтусом. При этом величина зазоров должна быть минимальной.

19. Мойка.

19.1. В качестве утеплителя пола в помещение «мойки» засыпается керамзит. При этом, по черновому полу следует уложить «Наноизол А», согласно п. 12, но без верхнего слоя «Наноизол В».

19.2. Дополнительно, в помещение - «мойки», для отвода воды минируется сливной трап. Трап состоит из двух пластиковых лотков с верхними решетками, которые соединяются между собой.

19.3. Монтаж трапа следует производить вдоль половых лаг и крепить между двумя смежными лагами, которые монтируется на расстояние ширины трапа друг от друга.  Угол наклона сливного трапа должен составлять не менее 1 см на 1 м.п. к тыльной стороне бани.

19.4. Пол в помещение - «мойки» настилается также с уклоном к сливному трапу не менее 1 см на 1 м.п.

20.0. Плинтус. Все внутренние углы дома отделываются деревянным клееным плинтусом.

20.1. Плинтус используется в доме, для декоративного закрытия стыков, прилегающих к стенам досок пола и потолка.

20.2. Зазоры между стеной и полом и стеной, и потолком, должны быть минимальными и не должны превышать 5-10 мм.

20.3. Стыковка плинтуса допускается, при этом длина стыковочного плинтуса должна быть не менее 50 см.

20.4. В углах плинтус запиливается под углом 45 градусов. Запилы производят ножовкой в стусле или на торцовке. Максимальный зазор в угловых и продольных стыках плинтуса, должен быть не более 1 мм!

21.Окна, Двери.

21.1. Окна:

- деревянные двойного остекления двустворчатые, одна створка глухая, вторая открывающая 1.0х1.0 м. - _____шт,

- деревянные одностворчатое открывающееся двойного остекления  0.6х0.6 м_________ шт.
21.2. Двери:

- входная–  деревянная филенчатая (без фурнитуры) 0.8х1.8 м-  ___ шт.

- внутренние – деревянные филенчатые (без фурнитуры) 0.8х1.8 м-  ___ шт.

- дверь в парную — осиновая (без фурнитуры)0.8х1,8 м,__шт.

21.3. Во все дверные и оконные проемы сруба из проф. бруса шириной более 400 мм врезается закладной брусок «ройка» 50х50 мм. Далее к каждому бруску, вплотную, вертикально крепиться доска, толщиной 30-40 мм. Сверху устанавливается распорка из доски 30-40 мм, запиленная в четверть. В итоге, должна получиться коробка без нижней планки под установку двери или окна. Обязательно над верхней распоркой нужно оставлять 4-5 сантиметров на усадку сруба.

21.4. В нижней части оконных проемов устанавливаются металлические отливы с положительным наклоном от внешней стороны окна для отвода осадков.

21.5. Для отделки откосов и обналички оконных и дверных проемов используется вагонка.
22.0. Крепление всех элементов силовой конструкции производиться с помощью строительных (черных) гвоздей, кроме крепления венцов между собой, для  внешней и внутренней отделки вагонкой, имитацией бруса, блок-хаусом  используются оцинкованные гвозди.

23.0. Установка дровяной печи Печь Ермак 12 Т производится с врезкой топочного туннеля в смежную перегородку между комнатой отдыха и парной. Осуществляется разделка топочного туннеля кладкой из кирпича. Бак для горячей воды навешивается на боковую стену мойки. Вывод труб дымохода из нержавеющей стали монтируются через верхние перекрытия и крышу бани

Установка дровяной печи «Каменка»  производится с врезкой топочного туннеля в смежную перегородку между комнатой отдыха и парной. Осуществляется разделка топочного туннеля  оцинкованным листом.  Вывод труб дымохода из оцинкованой  стали монтируются через крышу бани.

24.0. Дополнительно:

- Антисептирование нижних рядов бруса и лаг пола препаратом (NEOMID-430) на участке «Заказчика».

- Облицовка фундамента цокольными пластиковыми панелями (при высоте цоколя не более 45см)

- Установка пластиковой водосточной системы, цвет коричневый.

25.0. Допускаются:

- Незначительные транспортировочные повреждения и загрязнение, следы шпатлевки.

- Стыковка бруса по всему периметру стен сооружения, вагонки по каждой стене и потолку в отдельно взятом помещении.

- Изменения геометрических параметров обрезного и строганного бруса: +/- 10 мм (по ширине и высоте).

- Отступление от геометрических размеров сруба: +/- 50 мм по длине каждой из сторон.

- Отклонение брусовой стены от вертикали не более 2 градусов.

- Продольные несквозные трещины в брусе. Брус, не шлифуется.

С техническими условиями ознакомлен, претензий НЕ ИМЕЮ_______________________

Приложение №2.  Внешний вид и поэтажный план «Объекта»

к ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № 0000/2022 от 01.01.2022 г.

Приложение №3 к ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА № 0000/2022 от 01.01.2022 г.

С помощью нашей "Строительной Компании" Вы скоро станете владельцем деревянного строения и начнете его эксплуатацию. Для правильной эксплуатации внимательно ознакомитесь с настоящими Правилами, и выполняйте рекомендации, указанные ниже. Это поможет вам избежать часто повторяющихся ошибок при эксплуатации деревянных строений и позволит продлить срок его службы.

"Строительная Компания" несет ответственность по своим гарантийным обязательствам только при соблюдении Заказчиком данных правил эксплуатации.

Гарантийные обязательства "Строительной Компании" включают в себя безвозмездное устранение недостатков, проявившихся вследствие неправильного расчета усадки строения при строительстве или исправление некачественно выполненных работ, произведенных по вине "Строительной Компании".

Правила эксплуатации деревянных строений

1. Усадка стен сруба деревянных строений.

Для возведения стен сруба строений используется древесина естественной влажности (брус), данный материал подвержен усадке - уменьшение высоты стен после сборки до 5 см на трехметровую высоту стены. При строительстве усадка стен учитывается и применяется ряд технических решений (оставляются осадочные зазоры над окнами и дверьми, каркасными перегородками, устанавливаются регулируемые домкраты на стойки и т.д.), которые позволяют эксплуатировать строение сразу после постройки, но соблюдая ряд условий. В первой год после строительства происходит основная усадка здания. Если для возведения стен сруба строений используется сушеная древесина, то данный материал подвержен минимальной усадке, но при этом все равно учитывается и применяются технические решения аналогичные при возведении из древесины естественной влажности, но с меньшими зазорами. В этот период запрещается:

- перепланировка строения, перенос и установка перегородок, прорезка проемов в несущих стенах, увеличение существующих проемов, удалять и надрезать балки, стойки и стропила.

- пристройка снаружи, каких-либо конструкций (террасы, веранды и т.д.).

- непредусмотренная отделка несущих стен (вагонкой, сайдингом, обкладка кирпичом и т.д.).

- монтаж систем, препятствующих осадке здания (отопления, водоснабжения, канализации, кондиционирования и т.д.).

- использование систем отопления и кондиционирования (для равномерной усадки строения эксплуатация должна производиться в щадящем температурно-влажностном режиме при постоянном проветривании помещений).

2. Необходимые меры по защите древесины строений.

- Особое внимание необходимо обратить на обязательную обработку антисептиками стен сруба из древесины естественной влажности, сразу после завершения сборки снаружи и внутри строения, так как выделяющаяся из древесины влага может вызвать поражение древесины микроорганизмами и изменение цвета древесины.

- Даже высушенная древесина может подвергаться поражению микроорганизмами синевы и короблению, если она снова отсыревает. Поэтому сразу после строительства необходимо проветривать помещения, обеспечив свободный доступ воздуха во все помещения, тем самым обеспечивать постоянную влажность в помещении и не дать возможность выпадения конденсата и накапливаться влаги на деревянных поверхностях. Вентиляция должна быть достаточно эффективной, чтобы влага не конденсировалась на строительных конструкциях и не способствовала их повреждению.

- Необходимо предусмотреть дополнительную защиту тех частей строения, которые не имеют ограждающих стен со всех сторон (балконы, открытые террасы, лоджии и т.д.) от возможного длительного воздействия влаги на деревянные поверхности вызванные нанесения внутрь снега и образования талых вод. Для этого проемы следует закрывать либо съемными застекленными рамами или временно закрыть пленками, досками и т.д.

3. Особенности эксплуатации деревянной бани.

Правила эксплуатации сруба, предназначенного для использования в дальнейшем в качестве бани ничем, не отличается от правил эксплуатации срубов для построек других назначений (так же в первый год требуется постоянное проветривание) При строительстве деревянных срубов для дальнейшего использования строения в качестве бани, возможно предусмотреть монтаж банной печи вместе со сборкой сруба, при этом печь должна быть смонтирована с учетом осадки сруба.